Администрация Белоярского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «21» марта 2018 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | № 181 |
| --- | --- | --- |

О пропуске паводковых вод на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденным решением Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 № 009,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Создать комиссию по организованному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение» согласно приложению № 1.

2.  Утвердить план мероприятий по организованному пропуску паводковых вод, очистке объектов от снега на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение» согласно приложению № 2.

3.  Утвердить план по привлечению сил и средств организаций на аварийно-восстановительные работы на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение» согласно приложению № 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике «Территория» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Белоярское городское поселение».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения                                                  А.Г. Люткевич

_________________________________________________________________________

дело-2,  прокуратура — 1, Админ Верх. рай-на .- 1 испол. – 1, члены комиссии-3

Приложение 1 к Постановлению

Администрации Белоярского

городского поселения

от    03.2018  № __

Состав комиссии

По организованному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»

1.Председатель комиссии:

- Овчаров Т. В. – заместитель Главы Белоярского городского поселения.

2. Члены Комиссии:

- Кадочников А.В.- мастер по благоустройству Администрации Белоярского городского поселения;

- Герасимов Ю.А. – директор ООО «Деметра» (по согласованию);

- Туренко В.А. – главный инженер ООО «БИО ТЭК-М» (по согласованию);

- Богдан Т.А. – директор ООО «УК Веста» (по согласованию).

Приложение 2 к Постановлению

Администрации Белоярского

городского поселения

от    .03.2018 № ___

План

мероприятий по организованному  пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»

| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотреть на комиссии план мероприятий | Овчаров Т. В. | до 15.03.2018 |  |
| 2. | Составить смету расходов на работы по проведению подготовки к организованному пропуску паводковых вод | Никиташ В.А. | до 15.03.2018 |  |
| 3. | Выдать предписания руководителям предприятий, организаций по очистке крыш от снега и льда. | Овчаров Т. В. | до 15.03.2018 |  |
| 4. | Очистить колодцы от снега и льда | Кадочников А.В. | до 01.04.2018 |  |
| 5. | Провести очистку и проверить техническое состояние водозаборных скважин в р.п. Белый Яр | Герасимов Ю.А. (по согласованию) | до 01.04.2018 |  |
| 6. | Составить график работ и провести работы по вскрытию кюветов, водопропускных труб. | Овчаров Т. В. | до 15.04.2018 |  |
| 7. | Составить план привлечения сил и средств предприятий Белого Яра для возможных аварийно-восстановительных работ | Овчаров Т. В. | до 20.03.2018 |  |
| 8. | Подготовить постановление об ограничении движения автотранспорта на территории Белоярского городского поселения. | Овчаров Т. В. | Апрель 2018 |  |
| 9. | Организовать вывозку снега и льда с центральных улиц Белого Яра. | Кадочников А.В. | с 10.03.2018 по 01.05.2018 |  |
| 10. | Провести очистку тротуаров центральных улиц от снега и льда. | Кадочников А.В. | с 10.03.2018 по 01.05.2018 |  |
| 11. | Провести работу с населением и руководителями предприятий, организаций по очистке тротуаров и территории от снега. | Овчаров Т. В. | до 01.04.2018 |  |
| 12. | Провести очистку территории котельных от шлака и мусора | Туренко В.А. (по согласованию) | до 15.05.2018 |  |
| 13. | Провести рейд по улицам Белого Яра по уборке дров, пиломатериалов, мусора из кюветов и прилегающей территории жилых домов. | Овчаров Т. В. | до 01.04.2018 |  |
| 14. | Определить места временного отселения пострадавшего населения, места отгона сельскохозяйственных животных из районов вероятного затопления | Овчаров Т. В. | до 01.04.2018 |  |

Приложение 3 к Постановлению

Администрации Белоярского

городского поселения

от     .03.2018 № ___

План

по привлечению сил и средств организаций по аварийно – восстановительным работам на территории «Белоярское городское поселение»

| № | Организация | Вид техники | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация Белоярского городского поселения | Грейдер ГС 14-02 Грейдер ГС 10-01 Трактор Беларус 920 Трактор Беларус МУ320 Экскаватор – погрузчик Камаз | 1 1 1 1 1 1 |
| 2. | ООО «БИО ТЭК-М» | Погрузчик Камаз | 1 1 |
| 3. | ООО «Деметра» | А.С. Машина Сантехник Сварщик | 1 1 1 |
| 4. | ИП Поликарпов | Экскаватор- погрузчик | 1 |
| 5. | ИП Агагусейнов | Экскаватор- погрузчик | 1 |
| 6. | ИП Шуварков | КАМАЗ | 1 |
| 7. | Северный филиал ГУП ТО «Областное ДРСУ» | Автогрейдер ДЗ- 180 Трактор К-703 (гредозер) КАМАЗ 5511 МТЗ - 82 | 1 1 2 1 |