Администрация Белоярского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «31» марта 2017 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | № 138 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении проекта муниципальной программы

формирования современной городской среды на территории

Белоярского городского поселения  на 2017 год

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации  от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской  Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Белоярского городского поселения на 2017 год согласно приложению 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном сайте Белоярского городского поселения http://vkt-belyar.ru/ для общественного обсуждения. Установить срок общественного обсуждения проекта муниципальной программы не менее 30 дней со дня опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения                                              А.Г. Люткевич

Утверждена

Постановлением Администрации Белоярского

городского поселения

от «31» марта 2017г. 138

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД

р.п. Белый Яр

2017 год

СОДЕРЖАНИЕ:

Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в муниципальном образовании «Белоярское городское поселение» ………………………………………

Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и задачи программы …………………………………………………………………..

Прогноз ожидаемых результатов реализации программы, характеристика вклада Белоярского городского поселения в достижение результатов Приоритетного проекта ……………………………………………………………………………………………

Объем средств на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2017 год …………………………………………………………………

Мероприятия муниципальной программы формирования современной городского среды на территории Белоярского городского поселения на 2017 год ………………

Приложения к программе:

Приложение 1 (паспорт муниципальной программы) ……………………………………

Приложение 2 (сведения о показателях (индикаторах) программы ………………….

Приложение 3 (основные мероприятия программы) …………………………………….

Приложение 4 (ресурсное обеспечение программы с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета субъекта РФ, целевым программам, основным мероприятиям подпрограмм, по годам реализации ……………………………………..

План реализации программы ………………………………………………………………..

Сведения о софинансировании за счет бюджета субъекта РФ ………………………

Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета субъекта РФ в целях софинансирования муниципальной программы на 2017 год …………………..

Иные мероприятия ……………………………………………………………………………..

Общие сведения о муниципальном образовании

Верхнекетский район относится к группе северных районов, занимая вторую по величине площадь среди районов Томской области. Белоярское городское поселение расположено в центральной части Верхнекетского района. Его северная граница проходит по левобережью реки Кеть, восточная и южная граница - по границам кварталов лесхоза «Виссарионов бор», западная - по озеру Безымянному до впадения в реку Кеть. Площадь поселения составляет 11795,06 га.

По числу жителей Белоярское городское поселение является наиболее крупным поселением на территории Верхнекетского района, а его административный центр - рабочий поселок Белый Яр - самым крупным по числу жителей населенным пунктом района.

Экономика муниципального образования «Белоярское городское поселение» представлена отраслями: лесная промышленность, деревоперерабатывающая промышленность, личное подсобное хозяйство, торговля. Доминирующая отрасль - лесная промышленность.

Белоярское городское поселение имеет достаточно разветвленную социальную сферу. Большое сосредоточение объектов культуры, образования и здравоохранения, предоставляющих широкий спектр услуг в сфере образования, культуры, молодежной политики, спорта и досуга дает возможность для развития человеческого потенциала населения Белого Яра.

По состоянию на 01.01.2017 года население Белоярского городского поселения Верхнекетского района составляет 8370 чел. Численность работающего населения составляет 5810 чел. (это 68,6 % от всего населения). Численность пенсионеров 2913 чел. (34,4 % от численности всего населения). Численность детей и подростков (от 0 до 18 лет) 1927 чел. (22,7% от численности всего населения). За 2016 год родилось 242 чел., умерло - 242 чел. Естественная прибыль (убыль) населения составила 0 чел. Миграционная убыль населения за 2016 год составила 197 чел. (прибыло в поселение 516 чел., убыло — 713 чел.).

Белый Яр, как населенный пункт, образован в 1930 году и имел статус "село". Решением Томского облисполкома от 14.10.1961 № 320 Белый Яр поменял статус с "село" на "рабочий поселок". В настоящее время рабочий поселок Белый Яр является административным центром Верхнекетского района.

На территории Белоярского городского поселения расположено 119 магазинов, 3 автозаправочных станции, 1 торговый центр, ветеринарный кабинет, 4 пекарни, 6 кафе, 5 пунктов приема дикоросов.

Белоярское городское поселение имеет прямое железнодорожное сообщение с областным центром – г. Томск,  железнодорожная станция «Белый Яр» расположена в 5 км от Белого Яра, пассажирские перевозки Томск-2 – Белый Яр – Томск-2 осуществляются ежедневно.

Территория Белоярского городского поселения граничит с северной стороны с левым берегом реки Кеть (притоком Оби), речных вокзалов нет, имеется пристань возле обелиска, расположенного на берегу Кети. Ранее по р. Кеть осуществлялся сплав леса, но несколько лет назад он прекращен.

По территории Белоярского городского поселения дороги федерального значения не проходят. Ближайшая федеральная трасса – М52 проходит в г. Томске.

Суммарная протяжённость автомобильных дорог общего пользования на территории Белоярского городского поселения составляет 65,7 км, из них с твёрдым покрытием – 17,3 км. Имеется автодорога круглогодового действия Белый Яр – Колпашево, Белый Яр – Первомайское – Асино – Томск.

В собственности Белоярского городского поселения находится автодорог 10,7 км., в том числе с твердым покрытием – 4,9 км. До 2018 года планируется все дороги общего пользования оформить в муниципальную собственность.

- Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании «Белоярское городское поселение»

Состояние сферы благоустройства территории муниципального образования «Белоярское городское поселение» характеризуется следующими показателями.

Правилами землепользования и застройки Белоярского городского поселения, утвержденными решением Совета Белоярского городского поселения от 22.03.2012 № 172, предусмотрены в частности местные нормативы градостроительного проектирования, которые содержат минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и в том числе благоустройства территории. При этом жилищное строительство на территории поселения должно осуществляться в комплексе с учреждениями социального, культурно-бытового обслуживания, инженерным обеспечением, внешним благоустройством и озеленением территории.

Указанные Правила разработаны на основе Генерального плана Белоярского городского поселения.

Проект Генерального плана рассчитан на следующие проектные периоды: 1 этап - первая очередь строительства – 2020 год; II этап - расчетный срок генерального плана – 2035 год, III этап – перспектива – прогнозный период.

Одним из параметров застройки и для создания выразительной, благоустроенной среды в жилой застройке необходимо предусматривать размещение художественно-декоративных элементов малых архитектурных форм, покрытие дорог и тротуаров должны осуществляться с применением при строительстве долговечных отделочных материалов, допускающих механическую чистку, уборку и надлежащее содержание в процессе эксплуатации.

- Зоны зеленых насаждений общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами, фонтанами, бассейнами, беседками, лестницами, пандусами, светильниками.

- Малые архитектурные формы и сооружения парковой инфраструктуры должны соответствовать характеру соответствующей функциональной зоны и подчеркивать привлекательность и эстетическую ценность окружающего ландшафта.

- Согласно статье 30 Правил землепользования и застройки в зоне многоэтажной жилой застройки 3-5 этажей в качестве вспомогательных видов разрешенного использования допускаются дворовые площадки, включающие в том числе детские, спортивные, площадки для отдыха взрослых, хозяйственные, площадки для сбора мусора, для выгула собак, автостоянки для размещения индивидуального легкового автотранспорта и др.

Приложение

к постановлению Администрации

Белоярского городского поселения

от «31» марта  2017г. № _______

- Паспорт (ПРОЕКТ)

муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Белоярского городского поселения на 2017 год

| Наименование Программы | - Формирование современной городской среды на территории Белоярского городского поселения на 2017 год (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; - приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 114 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год |
| Заказчик Программы | - Администрация Белоярского городского поселения |
| Разработчик Программы | - Администрация Белоярского городского поселения |
| Исполнители Программы | - Администрация Белоярского городского поселения |
| Цель Программы | целями Программы являются: |
|  | - повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных домов; - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; |
|  | - обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов муниципального образования «Белоярское городское поселение» |
|  | - увеличение площади дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Белоярского городского поселения, в отношении которых произведён ремонт асфальтового покрытия; - организация искусственного освещения дворовых территорий с учетом требований повышения энергетической эффективности; - создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства наиболее посещаемой территории общего пользования – площадь возле памятника на берегу реки Кеть; - совершенствование архитектурно - художественного облика районного центра, размещение и содержание малых архитектурных форм; - выполнение озеленения придомовых территорий многоквартирных домов. |
| Основные задачи Программы | основными задачами Программы являются: - улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов, наиболее посещаемой территории общего пользования на территории Белоярского городского поселения; - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства р.п. Белый Яр; - поддержание санитарного порядка на территории р.п. Белый Яр; - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками. |
| Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы | повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемой территории общего пользования Белоярского городского поселения. |
| Срок реализации Программы | 2017 год |
| Перечень основных мероприятий Программы | план мероприятий, предусмотренных муниципальной программой формирования современной городского среды на территории Белоярского городского поселения на 2017 год |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансовых средств 1801,97 (тыс. руб.), из них: Дворовые территории федеральный бюджет – 1261,38 тыс. руб.; местный бюджет – 6,31 тыс. руб. Общественные территории федеральный бюджет – 540,59 тыс. руб.; местный бюджет – 2,7 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы | наиболее значимые социально-экономические результаты: |
|  | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; |
|  | - улучшение внешнего облика р.п. Белый Яр и наиболее посещаемой территории общего пользования Белоярского городского поселения; |
|  | - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. |
| Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Администрации Белоярского городского поселения |
| Адресный перечень многоквартирных домов, Дворовые территории которых подлежат благоустройству Наиболее посещаемая муниципальная территория общего пользования Белоярского городского поселения | Р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, д.14, Р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, д.16. площадь возле памятника на берегу реки Кеть |

Минимальный перечень работ, предлагаемых к размещению

на дворовой территории

1. Ул. Свердлова, д.14

- установка скамеек возле подъездов № 1,2,3,4,

- установка урн возле подъездов № 1, 2, 3,4,

- установка элементов освещения над подъездами № 1, 2,3,4 с применением энергосберегающих технологий,

- ремонт дворовых проездов – устройство водоотвода от подъездов № 1, 2,

- ремонт тротуара на выходе из подъездов № 1,2,

- устройство контейнерной площадки.

2. Ул. Свердлова, д.16

- Ремонт внутриквартальных дворовых проездов,

- обустройство отвода воды от подъездов № 5 и № 6,

- ремонт тротуаров на выходе из подъездов № 5 и № 6,

- обустройство элементов освещения над подъездами с применением энергосберегающих технологий в количестве 6 штук,

- установка скамеек около подъездов в количестве 6 штук и на детской площадке в количестве 3 штук,

- установка урн для мусора около подъездов в количестве 6 штук и на детской площадке в количестве 3 штук,

- оборудование контейнерной площадки для сбора коммунальных отходов и отсыпка гравием подъезда к контейнерной площадке.

Основные характеристики реализации Программы

Характеристика текущего состояния, основные проблемы ремонта и благоустройства дворовых территорий, а также мест массового пребывания населения, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной программы.

Статус современного городского поселения во многом определяет уровень внешнего благоустройства. Работы по благоустройству занимают значительное место в объёме градостроительных работ.

Одним из элементов дорожно-уличной сети являются внутриквартальные проезды и въезды, обеспечивающие подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям и другим объектам инфраструктуры.

Наряду с другими объектами внешнего благоустройства внутриквартальные проезды требуют проведения ремонтных работ для обеспечения содержания данных территорий в технически исправном состоянии, их сохранности, а также продления срока службы и сохранения нормальных условий эксплуатации.

Однако на протяжении последних 10-15 лет вопрос ремонта и состояния дворовой территории внутриквартальных проездов является одной из проблем Белоярского городского поселения.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. На сегодняшний день, на территории Белоярского городского поселения насчитывается 65 многоквартирных домов, в которых проживает 1942 человека. Не смотря на то, что в 2012 году несколько дворовых территорий были частично  благоустроены, полностью благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории поселения нет.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения Белого Яра. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, работы по озеленению дворовых территорий производятся не в полном объёме либо вообще отсутствуют ввиду недостаточности финансовых средств, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно установлено, а зачастую и вовсе отсутствует игровое оборудование на детских и спортивных площадках.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке поселковых территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий посёлка осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Также, не маловажным вопросом является благоустройство общественных территорий. В связи с ограниченностью бюджетных средств поселения, доля полностью благоустроенных общественных территорий равна нулю, так как ни одна из них не соответствует предъявляемым требованиям.

Местами массового отдыха также требуют проведения на них дополнительного благоустройства, в том числе и площадь возле памятника на берегу реки Кеть, где ежегодно проводятся общественные поселковые митинги, шествия ветеранов Великой отечественной войны и праздничных колонн, иные массовые мероприятия, в которых принимает участие большая часть жителей поселения и гости.

Но есть и положительные моменты. На территории Белоярского городского поселения стало традиционным проведение массового мероприятия по уборке территории (субботника) с участием всех жителей поселения. В рамках данного мероприятия за всеми организациями и учреждениями закрепляются общественные территории и места массового отдыха, которые они должны привести в нормативное состояние. Также жители многоквартирных и частных домов должны привести в нормативное состояние прилегающие территории. Но как показывает практика, одного раза недостаточно для поддержания чистоты и порядка на территории поселения, поэтому такие мероприятия необходимо проводить систематически.

Для решения выявленных, на основании проведенного анализа, проблем по вопросу благоустройства дворовых территорий и мест массового отдыха  разработана   настоящая муниципальная программа формирования современной городской среды на территории Белоярского городского поселения на 2017 год.

Приоритетом государственной политики в сфере благоустройства по формированию комфортной городской среды федерального уровня является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации.  Администрация Белоярского городского поселения разработала муниципальную программу с целью совершенствования системы комплексного благоустройства на территории поселения и создания комфортных условий проживания и отдыха населения. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: повышение уровня благоустройства дворовых территорий Белоярского городского поселения; повышение уровня благоустройства мест массового отдыха (поселковых парков и площадей);  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Белоярского городского поселения; улучшение эстетического состояния поселения.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов и улиц в темное время суток, надлежащее состояние площадей массового пребывания населения.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Белоярского городского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая муниципальная программа (далее – муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

Минимального перечня работ:

а) ремонт дворовых проездов, в том числе устройство водоотводов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн;

д) устройство контейнерной площадки.

Дополнительного перечня работ (выполняется в территориях, где обеспечен минимальный перечень работ);

а)  оборудование  детских и (или) спортивных площадок;

б) оборудование  автомобильных парковок;

в) озеленение;

г) снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме;

д) устройство пандуса.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части местного бюджета.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

Проведение работ по ремонту предложенных объектов позволит значительно улучшить состояние дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям Белого Яра общей площадью 8325 кв. м.

- Цель и задачи муниципальной программы, сроки ее реализации

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели и исходя из размера субсидии, предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных двух домов, а также места массового пребывания населения, входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);

- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

- освещение территорий при наличии технической возможности;

размещение малых архитектурных форм и объектов уличного дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

Основными задачами Программы являются:

выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;

выполнение ремонта наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Белоярского городского поселения;

приоритетное направление социально-экономического развития рабочего поселка Белый Яр.

Срок реализации Программы - 2017 год, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

Целевыми показателями муниципальной программы являются, увеличение площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Белого Яра, в том числе, в отношении которых произведён ремонт асфальтового покрытия.

- 2. Перечень мероприятий муниципальной программы.

Основу муниципальной программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

Ориентировочные (примерные) единичные расценки на элементы благоустройства дворовых территорий

| № п/п | Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дворового проезда, в т.ч.: Устройство водоотвода Ремонт тротуара на выходе из подъезда | 1 кв.м. 1 кв. м. 1 кв. м. | 2500-3000 |
| 2 | Установка скамейки | 1 шт. | 350 |
| 3 | Стоимость скамейки | 1 шт. | 10000 |
| 4 | Установка урны для мусора | 1 шт. | 150 |
| 5 | Стоимость урны для мусора | 1 шт. | 35000 |
| 6 | Стоимость наружного освещения над подъездом | 1 шт. | 500 |
| 7 | Стоимость светильника | 1 шт. | 3000 |
| 8 | Устройство контейнерной площадки | 1 кв.м. | 5000 |

- 3. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий составляет  1801,97  тыс. руб. из них:

Дворовые территории

федеральный бюджет –  1261,38 тыс. руб.;

местный бюджет –  6,31 тыс. руб.

Общественные территории

федеральный бюджет –  540,59 тыс. руб.;

местный бюджет –  2,7 тыс. руб.

- 4. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы определяется Администрацией Белоярского городского поселения и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Заказчик муниципальной программы:

отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение: обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий: подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год;

представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

- 6. Оценка социально-экономической

эффективности реализации муниципальной программы

Реализация запланированных мероприятий в 2017 году позволит удовлетворить значительную часть обращений граждан Белого Яра о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится Администрацией Белоярского городского поселения и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Белоярского городского поселения.

Администрация Белоярского городского поселения осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы и  предоставляет отчет о выполненных мероприятиях.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

провести ремонт 2 единиц дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Свердлова, д.14, ул. Свердлова, д.16 общей площадью 8325 кв.м.;

ремонт наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Белоярского городского поселения – площади возле памятника на берегу реки Кеть.

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

увеличение доли придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние до 15 процентов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

повышение социальной и экономической привлекательности муниципального образования Белоярское городское поселение.

В результате выполнения запланированных мероприятий программы ожидается достичь следующих показателей.

Количество полностью благоустроенных дворовых территорий будет увеличено, а именно будет выполнен не только минимальный перечень работ (ремонт проездов, обеспечение освещения, установка малых архитектурных форм), но и по возможности проведены работы из дополнительного перечня, такие как установка контейнеров для мусора, оборудование детских, спортивных площадок, озеленение.

Также будет увеличено количество благоустроенных общественных территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования. Комплекс мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы направлен на создание условий для ее эффективной реализации.

Вся деятельность в отношении благоустройства территории Белоярского городского поселения осуществляется в соответствии:

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

«Правилами  предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», утвержденными          Постановлением  Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169;

«Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 года № 114.

- Глава Белоярского городского поселения                                            А.Г. Люткевич