Администрация Белоярского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «25» мая 2017 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | № 257 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории

Белоярского городского поселения  на 2017 год»

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации  от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской  Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Администрации Томской области от 12 декабря 2014 года № 490а «Об утверждении государственной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения Томской области на 2015-2020 годы», постановлением Администрации Белоярского городского поселения от 13 января 2014 года № 002 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Белоярского городского поселения на 2017 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном сайте Белоярского городского поселения http://vkt-belyar.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения                                              А.Г. Люткевич

УТВЕРЖДЕНО

Приложение к

постановлению Администрации

Белоярского городского поселения

от 25 мая 2017г. № 257

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2017 ГОД»

- Паспорт

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белоярского городского поселения на 2017 год»

| Наименование программы | Формирование современной городской среды на территории Белоярского городского поселения на 2017 год (далее – Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; - приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 114 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год - постановление Администрации Томской области от 12 декабря 2014 года № 490а «Об утверждении государственной программы Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения Томской области на 2015-2020 годы» - постановление Администрации Белоярского городского поселения от 13 января 2014 года № 002 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение» (в редакции постановления от 22.06.2015 № 168) |  |
| Заказчик программы | Администрация Белоярского городского поселения |  |
| Разработчик программы | Администрация Белоярского городского поселения |  |
| Куратор программы | Заместитель Главы Белоярского городского поселения |  |
| Исполнители программы | Администрация Белоярского городского поселения |  |
| Сроки (этапы) реализации программы (подпрограмм) | 2017 год |  |
| Цели программы | - повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных домов; - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; - обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области - увеличение площади дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Белоярского городского поселения, в отношении которых произведён ремонт асфальтового покрытия; - организация искусственного освещения дворовых территорий с учетом требований повышения энергетической эффективности; - создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства наиболее посещаемой территории общего пользования – солярий на озере Светлое; - совершенствование архитектурно - художественного облика районного центра, размещение и содержание малых архитектурных форм; - выполнение озеленения придомовых территорий многоквартирных домов. |  |
| Основные задачи программы | - улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов, наиболее посещаемой территории общего пользования на территории Белоярского городского поселения; - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства р.п. Белый Яр; - поддержание санитарного порядка на территории р.п. Белый Яр; - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками. |  |
| Перечень подпрограмм (основных направлений) программы |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования: 1816,98 тыс. руб. |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: | тыс. руб. |
|  | федеральный бюджет | 1 333,456 |
|  | областной бюджет | 468,511 |
|  | районный бюджет | 9,010 |
|  | бюджет поселения | 6,00 |
|  | внебюджетные источники (расшифровать) |  |
| Ожидаемые конечные результаты программы | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; - улучшение внешнего облика р.п. Белый Яр и наиболее посещаемой территории общего пользования Белоярского городского поселения; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. |  |
| Контроль за исполнением программы | Общий контроль за ходом исполнения муниципальной программы осуществляет куратор – заместитель Главы Белоярского городского поселения. Текущий контроль и мониторинг осуществляет заказчик программы – Администрация Белоярского городского поселения |  |

ВВЕДЕНИЕ Верхнекетский район относится к группе северных районов, занимая вторую по величине площадь среди районов Томской области. Белоярское городское поселение расположено в центральной части Верхнекетского района. Его северная граница проходит по левобережью реки Кеть, восточная и южная граница - по границам кварталов лесхоза «Виссарионов бор», западная - по озеру Безымянному до впадения в реку Кеть. Площадь поселения составляет 11795,06 га. По числу жителей Белоярское городское поселение является наиболее крупным поселением на территории Верхнекетского района, а его административный центр - рабочий поселок Белый Яр - самым крупным по числу жителей населенным пунктом района. Экономика муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области представлена отраслями: лесная промышленность, деревоперерабатывающая промышленность, личное подсобное хозяйство, торговля. Доминирующая отрасль - лесная промышленность. Белоярское городское поселение имеет достаточно разветвленную социальную сферу. Большое сосредоточение объектов культуры, образования и здравоохранения, предоставляющих широкий спектр услуг в сфере образования, культуры, молодежной политики, спорта и досуга дает возможность для развития человеческого потенциала населения Белого Яра. По состоянию на 01.01.2017 года население Белоярского городского поселения Верхнекетского района составляет 8370 человек. Численность работающего населения составляет 5810 человек (это 68,6 % от всего населения). Численность пенсионеров 2913 человек (34,4 % от численности всего населения). Численность детей и подростков (от 0 до 18 лет) 1927 человек (22,7% от численности всего населения). За 2016 год родилось 242 человек, умерло - 242 человек. Естественная прибыль (убыль) населения составила 0 человек. Миграционная убыль населения за 2016 год составила 197 чел. (прибыло в поселение 516 человек, убыло — 713 человек). Белый Яр, как населенный пункт, образован в 1930 году и имел статус «село». Решением Томского облисполкома от 14.10.1961 № 320 Белый Яр поменял статус с "село" на "рабочий поселок". В настоящее время рабочий поселок Белый Яр является административным центром Верхнекетского района. На территории Белоярского городского поселения расположено 119 магазинов, 3 автозаправочных станции, 1 торговый центр, ветеринарный кабинет, 4 пекарни, 6 кафе, 5 пунктов приема дикоросов. Белоярское городское поселение имеет прямое железнодорожное сообщение с областным центром – г. Томск, железнодорожная станция «Белый Яр» расположена в 5 километров от Белого Яра, пассажирские перевозки Томск-2 – Белый Яр – Томск-2 осуществляются ежедневно. Территория Белоярского городского поселения граничит с северной стороны с левым берегом реки Кеть (притоком Оби), речных вокзалов нет, имеется пристань возле обелиска, расположенного на берегу Кети. Ранее по реке Кеть осуществлялся сплав леса, но несколько лет назад он прекращен. По территории Белоярского городского поселения дороги федерального значения не проходят. Ближайшая федеральная трасса – М52 проходит в городе Томске. Суммарная протяжённость автомобильных дорог общего пользования на территории Белоярского городского поселения составляет 65,7 километров, из них с твёрдым покрытием – 17,3 километров. Имеется автодорога круглогодового действия Белый Яр – Колпашево, Белый Яр – Первомайское – Асино – Томск. В собственности Белоярского городского поселения находится автодорог 10,7 километров, в том числе с твердым покрытием – 4,9 километров. До 2018 года планируется все дороги общего пользования оформить в муниципальную собственность. Основные понятия, используемые в настоящей Программе: Дворовые территории многоквартирных домов – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. Общественное место – территория или пространство потенциального местонахождения людей. Определяется в целях регулирования гражданских правоотношений, возникающих за пределами частных пространств, где правовое положение и сама возможность нахождения отдельных граждан ограничены в силу общего закона и основанных на законе частных норм. Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству. Муниципальное образование – Белоярское городское поселение, входящее в состав муниципального образования «Верхнекетский район» Томской области. Управляющая организация – организация (Управляющая компания (сокращенно УК, товарищество собственников жилья (сокращенно –ТСЖ), жилищно-строительная компания (сокращенно ЖСК) и т.п.), управляющая многоквартирным домом, расположенным в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству. Общественная комиссия – комиссия, созданная на муниципальном уровне для контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белоярского городского поселения на 2017 год», организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, в состав которой входят представители органов местного самоуправления, организаций, общественных организаций, политических партий и движений, иных заинтересованных лиц. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории – документация, содержащая описание проекта благоустройства дворовой территории в текстовой и графической форме, определяющая проектные решения по функциональному зонированию дворовой территории, благоустройству каждой из зон, а также включающая перечень и стоимость работ. Формирование современной городской среды – мероприятия, направленные на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой территории. Глава 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области Состояние сферы благоустройства территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области характеризуется следующими показателями. Правилами землепользования и застройки Белоярского городского поселения, утвержденными решением Совета Белоярского городского поселения от 22.03.2012 № 172, предусмотрены в частности местные нормативы градостроительного проектирования, которые содержат минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и в том числе благоустройства территории. При этом жилищное строительство на территории поселения должно осуществляться в комплексе с учреждениями социального, культурно-бытового обслуживания, инженерным обеспечением, внешним благоустройством и озеленением территории. Указанные Правила разработаны на основе Генерального плана Белоярского городского поселения. Проект Генерального плана рассчитан на следующие проектные периоды: 1 этап - первая очередь строительства – 2020 год; II этап - расчетный срок генерального плана – 2035 год, III этап – перспектива – прогнозный период. Одним из параметров застройки и для создания выразительной, благоустроенной среды в жилой застройке необходимо предусматривать размещение художественно-декоративных элементов малых архитектурных форм, покрытие дорог и тротуаров должны осуществляться с применением при строительстве долговечных отделочных материалов, допускающих механическую чистку, уборку и надлежащее содержание в процессе эксплуатации. Зоны зеленых насаждений общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами, беседками, лестницами, пандусами, светильниками. Малые архитектурные формы и сооружения парковой инфраструктуры должны соответствовать характеру соответствующей функциональной зоны и подчеркивать привлекательность и эстетическую ценность окружающего ландшафта. Согласно статье 30 Правил землепользования и застройки в зоне многоэтажной жилой застройки 3-5 этажей в качестве вспомогательных видов разрешенного использования допускаются дворовые площадки, включающие в том числе детские, спортивные, площадки для отдыха взрослых, хозяйственные, площадки для сбора мусора, для выгула собак, автостоянки для размещения индивидуального легкового автотранспорта и др. Глава 2. Приоритетные задачи социально-экономического развития муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области Приоритетными задачами социально-экономического развития муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области являются: повышение уровня комфортности и благоустройства дворовых территорий Белоярского городского поселения, в том числе их надлежащее содержание и благоустройство; повышение уровня благоустройства и надлежащее состояние мест массового отдыха (поселковых парков и площадей); повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Белоярского городского поселения; улучшение эстетического состояния поселения, формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения. Глава 3. Цели и задачи муниципальной программы Основной целью Программы является совершенствование системы комплексного благоустройства на территории поселения и создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемой территории общего пользования Белоярского городского поселения. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: повышение уровня благоустройства дворовых территорий Белоярского городского поселения; повышение уровня благоустройства мест массового отдыха (поселковых парков и площадей); повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Белоярского городского поселения; улучшение эстетического состояния поселения. Предлагаемый к размещению минимальный перечень работ установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 и предусмотрен Порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным в рамках государственной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12 декабря 2014 года № 490а. Этим же Постановлением Правительства Российской Федерации и Порядком предусмотрен и дополнительный перечень работ на дворовых территориях.

Минимальный перечень работ, предлагаемых к размещению

на дворовой территории

1. Ул. Свердлова, д.14

- установка скамеек возле подъездов № 1,2,3,4,

- установка урн возле подъездов № 1, 2, 3,4,

- установка элементов освещения над подъездами № 1, 2,3,4 с применением энергосберегающих технологий,

- ремонт дворовых проездов – устройство водоотвода от подъездов № 1, 2,

- ремонт тротуара на выходе из подъездов № 1,2,

- устройство контейнерной площадки.

2. Ул. Свердлова, д.16

- Ремонт внутриквартальных дворовых проездов,

- обустройство отвода воды от подъездов № 5 и № 6,

- ремонт тротуаров на выходе из подъездов № 5 и № 6,

- обустройство элементов освещения над подъездами с применением энергосберегающих технологий в количестве 6 штук,

- установка скамеек около подъездов в количестве 6 штук и на детской площадке в количестве 3 штук,

- установка урн для мусора около подъездов в количестве 6 штук и на детской площадке в количестве 3 штук,

- оборудование контейнерной площадки для сбора коммунальных отходов и отсыпка гравием подъезда к контейнерной площадке.

Указанные выше работы из минимального перечня отражены в Приложении № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среда на территории Белоярского городского поселения на 2017 год».

Основные характеристики реализации Программы

Характеристика текущего состояния, основные проблемы ремонта и благоустройства дворовых территорий, а также мест массового пребывания населения, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной программы.

Статус современного городского поселения во многом определяет уровень внешнего благоустройства. Работы по благоустройству занимают значительное место в объёме градостроительных работ.

Одним из элементов дорожно-уличной сети являются внутриквартальные проезды и въезды, обеспечивающие подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям и другим объектам инфраструктуры.

Наряду с другими объектами внешнего благоустройства внутриквартальные проезды требуют проведения ремонтных работ для обеспечения содержания данных территорий в технически исправном состоянии, их сохранности, а также продления срока службы и сохранения нормальных условий эксплуатации.

Однако на протяжении последних 10-15 лет вопрос ремонта и состояния дворовой территории внутриквартальных проездов является одной из проблем Белоярского городского поселения.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. На сегодняшний день, на территории Белоярского городского поселения насчитывается 65 многоквартирных домов, в которых проживает 1942 человека. Не смотря на то, что в 2012 году несколько дворовых территорий были частично  благоустроены, полностью благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории поселения нет.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения Белого Яра. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, работы по озеленению дворовых территорий производятся не в полном объёме либо вообще отсутствуют ввиду недостаточности финансовых средств, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно установлено, а зачастую и вовсе отсутствует игровое оборудование на детских и спортивных площадках.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке поселковых территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий посёлка осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Также, не маловажным вопросом является благоустройство общественных территорий. В связи с ограниченностью бюджетных средств поселения, доля полностью благоустроенных общественных территорий равна нулю, так как ни одна из них не соответствует предъявляемым требованиям.

Места массового отдыха также требуют проведения на них дополнительного благоустройства, в том числе площадь возле мемориального комплекса на берегу реки Кеть, где ежегодно проводятся общественные поселковые митинги, шествия ветеранов Великой отечественной войны и праздничных колонн, иные массовые мероприятия, в которых принимает участие большая часть жителей поселения и гости; территория солярия на озере Светлом, где ежегодно в летний период отдыхает и купается большая часть населения, в том числе дети; площадь возле районного Центра культуры и досуга (сокращенно – РЦКД), где также проходят все массовые мероприятия, в том числе масленица, новогодние мероприятия, народные гуляния, ярмарки и т.п.

Но есть и положительные моменты. На территории Белоярского городского поселения стало традиционным проведение массового мероприятия по уборке территории (субботника) с участием всех жителей поселения. В рамках данного мероприятия за всеми организациями и учреждениями закрепляются общественные территории и места массового отдыха, которые они должны привести в нормативное состояние. Также жители многоквартирных и частных домов должны привести в нормативное состояние прилегающие территории. Но как показывает практика, одного раза недостаточно для поддержания чистоты и порядка на территории поселения, поэтому такие мероприятия необходимо проводить систематически.

Для решения выявленных, на основании проведенного анализа, проблем по вопросу благоустройства дворовых территорий и мест массового отдыха  разработана   настоящая муниципальная программа формирования современной городской среды на территории Белоярского городского поселения на 2017 год.

Приоритетом государственной политики в сфере благоустройства по формированию комфортной городской среды федерального уровня является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации.  Администрация Белоярского городского поселения разработала муниципальную программу с целью совершенствования системы комплексного благоустройства на территории поселения и создания комфортных условий проживания и отдыха населения. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: повышение уровня благоустройства дворовых территорий Белоярского городского поселения; повышение уровня благоустройства мест массового отдыха (поселковых парков и площадей);  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Белоярского городского поселения; улучшение эстетического состояния поселения.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов и улиц в темное время суток, надлежащее состояние площадей массового пребывания населения.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Белоярского городского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая муниципальная программа (далее – муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

минимального перечня работ:

а) ремонт дворовых проездов, в том числе устройство водоотводов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн;

д) устройство контейнерной площадки.

Дополнительного перечня работ (выполняется на территориях, где обеспечен минимальный перечень работ);

а)  оборудование  детских и (или) спортивных площадок;

б) оборудование  автомобильных парковок;

в) озеленение;

г) снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме;

д) устройство пандуса.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части местного бюджета.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

Проведение работ по ремонту предложенных объектов позволит значительно улучшить состояние дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям Белого Яра общей площадью 8325 квадратных метров.

Цель и задачи муниципальной программы, сроки ее реализации

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели и исходя из размера межбюджетных трансфертов, предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных двух домов, а также места массового пребывания населения, входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);

- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

- освещение территорий при наличии технической возможности;

размещение малых архитектурных форм и объектов уличного дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

Основными задачами Программы являются:

выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;

выполнение ремонта наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Белоярского городского поселения;

приоритетное направление социально-экономического развития рабочего поселка Белый Яр.

Срок реализации Программы - 2017 год, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

Целевыми показателями муниципальной программы являются, увеличение площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Белого Яра, в том числе, в отношении которых будет произведён ремонт асфальтового покрытия.

- Перечень мероприятий муниципальной программы

Основу муниципальной программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения. Перечень мероприятий в рамках программы изложен в Приложении № 3 к муниципальной программе. При этом к мероприятиям отнесена не только разработка проектно-сметной документации на выполнение ремонта дворовых проездов, но и экспертиза указанной проектной документации.

Ориентировочные (примерные) единичные расценки на элементы благоустройства дворовых территорий

| № п/п | Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дворового проезда, в т.ч.: Устройство водоотвода Ремонт тротуара на выходе из подъезда | 1 кв.м. 1 кв. м. 1 кв. м. |  |
| 2 | Установка скамейки | 1 шт. |  |
| 3 | Установка урны для мусора | 1 шт. |  |
| 4 | Установка наружного освещения над подъездом | 1 шт. |  |
| 5 | Устройство контейнерной площадки | 1 кв.м. |  |

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий составляет  1816, 98  тыс. руб. из них:

Дворовые территории

федеральный бюджет –  1333,456 тыс. руб.;

областной бюджет - _____ тыс. руб.;

районный бюджет –  6,310 тыс. руб.;

бюджет поселения – 4,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - _____ тыс. руб.

Общественные территории

федеральный бюджет –  468,511 тыс. руб.;

областной бюджет - _____ тыс. руб.;

районный бюджет –  2,700 тыс. руб.

бюджет поселения –  2,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - _____ тыс. руб.

- Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы определяется Администрацией Белоярского городского поселения и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Заказчик муниципальной программы:

отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение: обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий: подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год;

представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

- Оценка социально-экономической

эффективности реализации муниципальной программы

Реализация запланированных мероприятий в 2017 году позволит удовлетворить значительную часть обращений граждан Белого Яра о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится Администрацией Белоярского городского поселения и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Белоярского городского поселения.

Администрация Белоярского городского поселения осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы и  предоставляет отчет о выполненных мероприятиях.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

провести ремонт 2 единиц дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Свердлова, д.14, ул. Свердлова, д.16 общей площадью 8325 квадратных метров;

ремонт наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Белоярского городского поселения – солярия на озере Светлое.

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

увеличение доли придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние до 15 процентов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

повышение социальной и экономической привлекательности муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области.

В результате выполнения запланированных мероприятий программы ожидается достичь следующих показателей, указанных в Приложении № 2 к программе.

Количество полностью благоустроенных дворовых территорий будет увеличено, а именно будет выполнен не только минимальный перечень работ (ремонт проездов, обеспечение освещения, установка малых архитектурных форм), но и по возможности проведены работы из дополнительного перечня, такие как установка контейнеров для мусора, оборудование детских, спортивных площадок, озеленение.

Также будет увеличено количество благоустроенных общественных территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования. Комплекс мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы направлен на создание условий для ее эффективной реализации.

Вся деятельность в отношении благоустройства территории Белоярского городского поселения осуществляется в соответствии:

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

«Правилами  предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», утвержденными          Постановлением  Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169;

«Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 года № 114.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на территории Белоярского городского поселения на 2017 год»

Сведения о софинансировании муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории

Белоярского городского поселения на 2017 год» за счет бюджета РФ

| Источники и направления финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Всего, | 1801,97 |
| в том числе: |  |
| (2/3) бюджет Российской Федерации на дворовые территории (1/3) бюджет Российской Федерации на место массового посещения | 1261,38 540,59 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории Белоярского городского поселения на 2017 год»

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Белоярского городского поселения на 2017 год»

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 2 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 20 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % |  |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | - |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 14,4 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | - |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 80 |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | - |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 80 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Белоярского городского поселения

на 2017 год»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятия: Разработка сметной документации на выполнение ремонта дворовых проездов МКД | Администрация Белоярского городского поселения |  | 2017 | 2017 | Сметные расчеты по выполнению ремонта дворовых проездов МКД | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | Показатель 1 (Наименование) Показатель 2 (Наименование) … |
| Экспертиза проектно-сметной документации на выполнение ремонта дворовых проездов МКД | Администрация Белоярского городского поселения |  | 2017 | 2017 | Положительное экспертное заключение на проектно-сметную документацию | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| 1.2 Ремонт тротуара на выходе из подъездов дворовых территорий МКД | Администрация Белоярского городского поселения |  | 2017 | 2017 | Ремонт тротуара на выходе из подъездов дворовых территорий МКД | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | Показатель 1 (Наименование) Показатель 2 (Наименование) … |
| 1.3. Устройство водоотвода от подъездов дворовых территорий МКД | Администрация Белоярского городского поселения |  | 2017 | 2017 | Устройство водоотвода от подъездов дворовых территорий МКД | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | Показатель 1 (Наименование) Показатель 2 (Наименование) … |
| 1.4. Устройство элементов освещения над подъездами дворовых территорий МКД | Администрация Белоярского городского поселения |  | 1 | 2017 | Устройство элементов освещения над подъездами дворовых территорий МКД | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | Показатель 1 (Наименование) Показатель 2 (Наименование) … |
| Задача 2. Устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: 2.1. установка скамеек около подъездов дворовых территорий МКД |  | Администрация Белоярского городского поселения | 2017 | 2017 | установка скамеек около подъездов дворовых территорий МКД | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| 2.2. установка урн около подъездов дворовых территорий МКД |  | Администрация Белоярского городского поселения | 2017 | 2017 | установка урн около подъездов дворовых территорий МКД | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 3. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территории МКД | Администрация Белоярского городского поселения |  | 2017 | 2017 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД , доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 4. Проведение ремонта и благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на ремонт и благоустройство наиболее посещаемой территории общего пользования | Администрация Белоярского городского поселения |  | 2017 | 2017 | Проектно-сметная документация на ремонт и благоустройство наиболее посещаемой территории общего пользования | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| 4.1.1. экспертиза проектно-сметной документации по ремонту и благоустройству солярия на озере Светлом | Администрация Белоярского городского поселения |  | 2017 | 2017 | Положительное заключение проектно-сметной документации | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| 4.2 ремонт и благоустройство солярия на озере Светлом | Администрация Белоярского городского поселения |  | 2017 | 2017 | Устранение дефектов на памятнике, плитах | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 5. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка: - металличес- кого ограждения территории солярия, - кабинок для переодевания, - туалета, - скамеек | Администрация Белоярского городского поселения |  | 2017 | 2017 | Площадь благоустроенной территории общего пользования 2000 м². | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 6. Привлечение населения к участию в благоустройстве территории общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству территории общего пользования | Администрация Белоярского городского поселения |  | 2017 | 2017 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству территории общего пользования | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| 6.2 Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории общего пользования | Администрация Белоярского городского поселения |  | 2017 | 2017 | доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит не менее 40% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской  среды на территории Белоярского городского поселения на 2017 год»

|  | Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| Муниципаль-ная программа «Формирование современной городской среды на территории Белоярского городского поселения на 2017 год» | всего в том числе: | Федеральный Областной Районный Бюджет поселения | 920 920 920 920 | 0503 0503 0503 0503 | 13497R5550 13497R5550 79512L5550 8950100000 | 244 244 244 244 | 1333,456 468,511 9,010 6,000 1816,977 |
|  | Администрация Белоярского городского поселения – ответственный исполнитель, муниципальный заказчик |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Верхнекетского района - соисполнитель |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5 к

- муниципальной программе

- «Формирование современной

- городской среды на территории

- Белоярского городского поселения

- на 2017 год»

Порядок

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий

- Общие положения

  - Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Белоярского городского поселения, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

  - Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

  - Под формой финансового участия понимается привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

- Порядок трудового

и (или) финансового участия заинтересованных лиц

  - Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

  - На собрании собственников, жителей многоквартирного (ых) домов обсуждаются условия о трудовом (не денежном) участии собственников, жителей многоквартирного (ых) домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания собственников.

  - Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

-	субботники;

-	подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

-	участие в строительных работах - снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

-	участие в озеленении территории – высадка растений, создание клумб, уборка территории;

-	обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

  - Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются Администрацией Белоярского городского поселения на своем официальном сайте в сети Интернет, а также непосредственно в многоквартирных домах на информационных стендах.

  - В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного дома, либо организация, осуществляющая содержание и ремонт жилищного фонда, предоставляет в уполномоченный орган муниципального образования соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, приложением к такому отчету фото-, видео материалов.

  - Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного муниципальной программой.

  - Для целей финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве территории Администрация Белоярского городского поселения открывает счет в российской кредитной организации, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства, и размещает реквизиты на своем официальном сайте муниципального образования.

  - Заинтересованные лица, желающие финансово поучаствовать в благоустройстве дворовой территории, перечисляют денежные средства по реквизитам, с указанием в назначении платежа номера дома и улицы муниципального образования.

  - Финансовое участие граждан может быть также организовано посредством сбора денежных средств физических лиц с ведением советующей ведомости представителем управляющей организации или товарищества собственников жилья многоквартирного дома, либо путем предоставления рассрочки платежа и включения необходимой суммы в ежемесячный платежный счет на оплату жилищно-коммунальных услуг.

  - Впоследствии, уплаченные средства собственников жилья также вносятся на счет, открытый Администрацией Белоярского городского поселения, с указанием в назначении платежа номера дома и улицы муниципального образования.

- Условия аккумулирования и расходования средств

  - Информацию (суммы) о поступивших (поступающих) денежных средствах Администрация белоярского городского поселения размещает (обновляет) на официальном сайте Белоярского городского поселения в течении каждой рабочей недели в разрезе улицы и номера дома муниципального образования.

  - Администрация поселения ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

  - Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями договора (соглашения) на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

  - Администрация поселения осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

- Контроль за соблюдением условий порядка

  - Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется ведущим специалистом по финансам Администрации Белоярского городского поселения в соответствии с бюджетным законодательством.

  - Администрация поселения обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

-	экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

-	неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

-	не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

-	возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

-	возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории Белоярского

городского   поселения на 2017 год»

- План реализации Муниципальной программы

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 | Разработать, и опубликовать Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу | Администрация Белоярского городского поселения |  | 15.03.2017 |  |  |
| Контрольное событие №2 | Разработать, и опубликовать Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории | Администрация Белоярского городского |  | 15.03.2017 |  |  |
| Контрольное событие №3 | Разработать, утвердить, и опубликовать Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, в том числе формирование общественной комиссии | Администрация Белоярского городского поселения |  | 15.03.2017 |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белоярского городского поселения на 2017 год» | Администрация Белоярского городского поселения |  | 25.05.2017 |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Подготовить и утвердить с учетом обсуждения дизайн-проект благоустройства | Администрация Белоярского городского поселения |  |  | 01.07.2017 |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белоярского городского поселения на 2018 – 2022 годы» | Администрация Белоярского городского поселения |  |  |  | 31.12.2017 |
| Контрольное событие № 7 | Актуализация Правил благоустройства муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области | Администрация Белоярского городского поселения |  |  |  | 01.11.2017 |