Администрация Белоярского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «14» февраля 2017 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | № 52 |
| --- | --- | --- |

О пропуске паводковых вод на территории  муниципального образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденным решением Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 № 009,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Создать комиссию по организованному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение» согласно приложению 1.

2.  Утвердить план мероприятий по организованному пропуску паводковых вод, очистке объектов от снега на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение» согласно приложению 2.

3.  Утвердить план по привлечению сил и средств организаций на аварийно-восстановительные работы на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение» согласно приложению №3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике «Территория» и подлежит размещению на официальном сайте Белоярского городского поселения http://vkt-belyar.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения                                                  А.Г. Люткевич

_________________________________________________________________________

дело-2,  прокуратура — 1, Админ Верх. рай-на .- 1 испол. – 1, члены комиссии-3

Приложение 1 к Постановлению

Администрации Белоярского

городского поселения

от 14.02.2017  № 52

Состав комиссии

По организованному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»

1.Председатель комиссии:

- Мамзин А.С. – заместитель Главы Белоярского городского поселения

2. Члены Комиссии:

- Кадочников А.В.- мастер по благоустройству Администрации Белоярского городского поселения;

- Герасимов Ю.А. – директор ООО «Деметра» (по согласованию);

- Туренко В.А. – главный инженер ООО «БИО ТЭК-М» (по согласованию);

- Богдан Т.А. – директор ООО «УК Веста» (по согласованию).

Приложение 2 к Постановлению

Администрации Белоярского

городского поселения

от 14.02.2017 № 52

План

мероприятий по организованному  пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»

| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотреть на комиссии план мероприятий | Мамзин А.С. | до 05.03.2017 |  |
| 2. | Составить смету расходов на работы по проведению подготовки к организованному пропуску паводковых вод | Никиташ В.А. | до 05.03.2017 |  |
| 3. | Выдать предписания руководителям предприятий, организаций по очистке крыш от снега и льда. | Мамзин А.С. | до 15.03.2017 |  |
| 4. | Очистить колодцы от снега и льда | Кадочников А.В. | до 01.04.2017 |  |
| 5. | Провести очистку и проверить техническое состояние водозаборных скважин в р.п. Белый Яр | Герасимов Ю.А. (по согласованию) | до 01.04.2017 |  |
| 6. | Составить график работ и провести работы по вскрытию кюветов, водопропускных труб. | Мамзин А.С. | до 15.04.2017 |  |
| 7. | Составить план привлечения сил и средств предприятий Белого Яра для возможных аварийно-восстановительных работ | Мамзин А.С. | до 20.03.2017 |  |
| 8. | Подготовить постановление об ограничении движения автотранспорта на территории Белоярского городского поселения. | Мамзин А.С. | Апрель 2017 |  |
| 9. | Организовать вывозку снега и льда с центральных улиц Белого Яра. | Кадочников А.В. | с 01.03.2017 по 01.05.2017 |  |
| 10. | Провести очистку тротуаров центральных улиц от снега и льда. | Кадочников А.В. | с 01.03.2017 по 01.05.2017 |  |
| 11. | Провести работу с населением и руководителями предприятий, организаций по очистке тротуаров и территории от снега. | Мамзин А.С. | до 01.04.2017 |  |
| 12. | Провести очистку территории котельных от шлака и мусора | Туренко В.А. (по согласованию) | до 15.05.2017 |  |
| 13. | Провести рейд по улицам Белого Яра по уборке дров, пиломатериалов, мусора из кюветов и прилегающей территории жилых домов. | Мамзин А.С. | до 01.04.2017 |  |
| 14. | Определить места временного отселения пострадавшего населения, места отгона сельскохозяйственных животных из районов вероятного затопления | Мамзин А.С. | до 01.04.2017 |  |

Приложение 3 к Постановлению

Администрации Белоярского

городского поселения

от 14.02.2017 № 52

План

по привлечению сил и средств организаций по аварийно – восстановительным работам на территории «Белоярское городское поселение»

| № | Организация | Вид техники | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация Белоярского городского поселения | Грейдер ГС 14-02 Грейдер ГС 10-01 Трактор Беларус 920 Трактор Беларус МУ320 Экскаватор – погрузчик Камаз | 1 1 1 1 1 1 |
| 2. | ООО «БИО ТЭК-М» | Погрузчик Камаз | 1 1 |
| 3. | ООО «Деметра» | А.С. Машина Сантехник Сварщик | 1 1 1 |
| 4. | ИП Поликарпов | Экскаватор- погрузчик | 1 |
| 5. | ИП Агагусейнов | Экскаватор- погрузчик | 1 |
| 6. | ИП Шуварков | КАМАЗ | 1 |
| 7. | Северный филиал ГУП ТО «Областное ДРСУ» | Автогрейдер ДЗ- 180 Трактор К-703 (гредозер) КАМАЗ 5511 МТЗ - 82 | 1 1 2 1 |