Администрация Белоярского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «03» марта 2014 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | № 022 |
| --- | --- | --- |

О пропуске паводковых вод на территории  муниципального образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом муниципального образования «Белоярское городское поселение» и в связи с необходимостью подготовки производственных, коммунальных, культурно-бытовых зданий и жилых домов по организованному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение» и принятия оперативного решения по предупреждению аварийных ситуаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1.  Создать комиссию по организованному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение» согласно приложению 1.

2.  Утвердить план мероприятий по организованному пропуску паводковых вод, очистке объектов от снега на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение» согласно приложению 2.

3. Утвердить порядок вскрытия кюветов на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение» согласно приложению 3.

4.  Утвердить план по привлечению сил и средств организаций на аварийно-восстановительные работы на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение» согласно приложению №4.

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике «Территория»

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения                                                    В.Л.Минеев

_________________________________________________________________________

дело-2,  прокуратура — 1, Админ Верх. рай-на .- 1 испол. – 1, члены комиссии-3

Приложение 1 к Постановлению

Администрации Белоярского

городского поселения

от 03.03.2014 №

Состав комиссии

По организованному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»

1.Председатель комиссии:

- Люткевич А.Г. – заместитель Главы Белоярского городского поселения

2. Члены Комиссии:

- Кадочников А.В.- мастер по благоустройству Администрации Белоярского городского поселения;

- Минеев А.Л. – директор ООО «Деметра»;

- Туренко В.А. – директор ООО «БИО ТЭК-М»;

- Богдан Т.А. – директор ООО «УК Веста».

Приложение 2 к Постановлению

Администрации Белоярского

городского поселения

от 03.03.2014 №

План

мероприятий по организованному  пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»

| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотреть на комиссии план мероприятий | Люткевич А.Г. | до 05.03.2013 |  |
| 2. | Составить смету расходов на работы по проведению подготовки к организованному пропуску паводковых вод | Люткевич А.Г. | до 05.03.2013 |  |
| 3. | Выдать предписания руководителям предприятий, организаций по очистке крыш от снега и льда. | Люткевич А.Г. | до 15.03.2013 |  |
| 4. | Проверить техническое состояние защитных и гидротехнических сооружений моста через р. Анга | Люткевич А.Г. | до 11.03.2013 |  |
| 5. | Очистить колодцы от снега и льда | Кадочников А.В. | до 01.04.2013 |  |
| 6. | Провести очистку и проверить техническое состояние водозаборных скважин в р.п. Белый Яр | Минеев А.Л. | до 01.04.2013 |  |
| 7. | Очистить от жидких и твердых бытовых отходов территории жилых домов. | Богдан Т.А. ТСЖ | до 01.05.2013 |  |
| 8. | Составить график работ и провести работы по вскрытию кюветов, водопропускных труб. | Люткевич А.Г. | до 15.04.2013 |  |
| 9. | Составить план привлечения сил и средств предприятий Белого Яра для возможных аварийно-восстановительных работ | Люткевич А.Г. | до 20.03.2013 |  |
| 10. | Подготовит список безработных, состоящих на учете в службе занятости, для комплектации аварийно-восстановительных бригад. | Мурзина К.С. | до 20.03.2013 |  |
| 11. | Подготовить постановление об ограничении движения автотранспорта на территории Белоярского городского поселения. | Люткевич А.Г. | апрель |  |
| 12. | Организовать вывозку снега и льда с центральных улиц Белого Яра. | Кадочников А.В. | с 01.03.2013 |  |
| 13. | Провести очистку тротуаров центральных улиц от снега и льда. | Кадочников А.В. | с 01.03.2013 |  |
| 14. | Провести работу с населением и руководителями предприятий, организаций по очистке тротуаров и территории от снега. | Люткевич А.Г. | до 01.04.2013 |  |
| 15. | Провести очистку территории котельных от шлака и мусора | Туренко В.А. | до 15.05.2013 |  |
| 16. | Провести рейд по улицам Белого Яра по уборке дров, пиломатериалов, мусора из кюветов и прилегающей территории жилых домов. | Люткевич А.Г. | до 01.04.2013 |  |
| 17. | Очистка и утилизация ТБО на полигоне, очистка подъездных путей. | Гринкевич В.С. | до 01.04.2013 |  |

Приложение 3 к Постановлению

Администрации Белоярского

городского поселения

от 03.03.2014 №

Порядок

Вскрытия кюветов на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»

- Очистка кюветов из центральных сливных труб:

- ул. Гагарина (почта) – ул. Гагарина (ДЮСШ)

- ул. Советская, ул. Свердлова до старого гаража ДРСУ

-  ул. Ленина ( от ул. Гагарина, ул. Интернациональная, пер. Школьный)

- ул. Советская, ул. Кирова, ул. Коммунальная, ул. Южная

- ул. Железнодорожная

- ул. 3 Луговой проезд.

2. Очистка кюветов вручную:

- ул. Таежная – ул. Чапаева – ул. Рабочая

- ул. Чапаева – ул. Рабочая – ул. Чкалова 1а, - ул. Гагарина

- ул. Комсомольская – пер. Школьный – ул. Мира – ул. Спортивная

3. Очистка проводится по заявлению граждан.

4. Вывозка снега

- ул. Свердлова

- ул. Гагарина

- ул. Коммунальная

5. Очистка улиц о снега грейдером.

Приложение 4 к Постановлению

Администрации Белоярского

городского поселения

от 03.03.2014 №

План

по привлечению сил и средств организаций по аварийно – восстановительным работам на территории «Белоярское городское поселение»

| № | Организация | Вид техники | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация Белоярского городского поселения | Грейдер ГС 14-02 Грейдер ГС 10-01 Трактор Беларус 520 Трактор Беларус 320 Экскаватор – погрузчик Камаз | 1 1 1 1 1 1 |
| 2. | ООО «БИО ТЭК-М» | Погрузчик Бульдозер Т 170 Камаз Автокран | 1 1 1 1 |
| 3. | ООО «Деметра» | Экскаватор А.С. Машина Сантехник Электрик Сварщик | 1 1 1 1 1 |
| 4. | ИП Поликарпов | Экскаватор- погрузчик | 1 |
| 5. | ИП Исупов | МАЗ | 1 |
| 6. | ИП Шуварков | КАМАЗ | 1 |
| 7. | Северный филиал ГУП ТО «Областное ДРСУ» | Автогрейдер ДЗ- 180 Трактор К-703 (гредозер) КАМАЗ 5511 МТЗ - 82 | 1 1 2 1 |

УТВЕРЖДАЮ

Глава Белоярского городского поселения

В.Л.Минеев

«03» марта 2014  г.

Смета

Расходов на привлечение техники и людей в паводковый период 2014 года на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»

- Вывозка снега:

- Камаз-15 дней (120часов) x1000 = 120 000 рублей;

- Экскаватор- 15 дней (120 часов) x1000 = 120 000 рублей;

- Грейдер ГС 10.01- 15 дней (120 часов) x1000 = 120 000 рублей;

- Грейдер ГС 14.02- 15 дней (120 часов) x1000 = 120 000 рублей;

- Очистка кюветов от снега:

- Экскаватор 20 дней (160часов)x 1000 = 160 000 рублей;

- Камаз 20 дней (160часов) x1000 = 160 000 рублей;

- Привлеченная техника:

- Ас. машина 20 часов x 950 = 19 000 рублей

- Очистка кюветов вручную 20 дней x 3 чел. = 27 900 рублей

ИТОГО: 846 900 рублей

Зам. Главы Белоярского городского поселения

А.Г. Люткевич