Приложение

к муниципальной программе

формирования современной

городской среды Белоярского

городского поселения на 2017 год

План реализации Муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [программы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 2017 год | | | |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 | Разработать, и опубликовать **Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу** | Администрация Белоярского городского поселения |  | 15.03.2017 |  |  |
| Контрольное событие №2 | Разработать, и опубликовать **Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений организаций о включении** в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории | Администрация  Белоярского городского |  | 15.03.2017 |  |  |
| Контрольное событие №3 | Разработать, утвердить, и опубликовать **Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, в том числе формирование общественной комиссии** | Администрация  Белоярского городского поселения |  | 15.03.2017 |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Утверждение **муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год** | Администрация  Белоярского городского поселения |  | 25.05.2017 |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Подготовить и утвердить с учетом осуждения **дизайн-проект** благоустройства | Администрация  Белоярского городского поселения |  |  | 01.07.2017 |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение **муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы** | Администрация  Белоярского городского поселения |  |  |  | 31.12.2017 |
| Контрольное событие № 7 | Актуализация **правил благоустройства** | Администрация  Белоярского городского поселения |  |  |  | 01.11.2017 |